3.4 Prototipo Entrega 4

Hito: prototipo 4.

3.4.4 Despliegue.

3.4.3 Pruebas.

3.4.2 Codificación.

3.4.1 Requerimientos.

Hito: prototipo 3.

3.3.4 Despliegue.

3.3.3 Pruebas.

3.3.2 Codificación.

3.3 Prototipo Entrega 3

3.3.1 Requerimientos.

Hito: prototipo 2.

3.2.4 Despliegue.

3.2.3 Pruebas.

3.2.2 Codificación.

3.2.1 Requerimientos.

Hito: prototipo 1.

3.1.4 Despliegue.

3.1.3 Pruebas.

3.1.2 Codificación.

3.1.1 Requerimientos.

3.2 Prototipo Entrega 2

3.1 Prototipo Entrega 1

Hito: Acta de Cierre

6.2 Planeación de futuras mantenciones

6.1 Seguimiento de software

6. Mantención

Hito: Versión final de la aplicación

Hito: Acta de Implantación

5.4 Pruebas de implantación

5.3 Implantación del sistema

5.2 Acta de capacitación.

5.1 Acta de instalación

5. Implantación

4.5 Capacitación

4.4 Mejora experiencia usuario.

4.3 Pruebas de usuario

4.1 Pruebas unitarias

4.1 Implementación

4. Implementación y pruebas

2. Entregable Análisis y Diseño

Hito: Diseño propuesto del sistema

2.5 Etapa Pruebas

2.4 Diseño de Interfaces

2.3 Diseño de Diagramas

2.2 Especificación de requisitos

2.1 Reuniones con cliente

Desarrollo Software Ganimides

Hito: Documento de requerimientos

3. Codificación del software

1.5 Cronograma

1.4 Planificación

1.3 Factibilidad del proyecto

1.2 Descripción del proyecto

1.1 Objetivos del proyecto

1. Entregable Gestión del Proyecto